燕子河镇

农村人居环境整治攻坚行动方案

燕政办〔2022〕65号

为深入贯彻落实省、市、县关于改善农村人居环境工作要求，严格落实上级部门督导和有关会议部署精神，经镇党委、政府研究决定，集中时间、集中人力开展人居环境整治攻坚行动，为确保人居环境整治攻坚顺利开展，特制定如下方案：

一、攻坚背景

以“共建洁美家园，喜迎党的二十大”为主题，按照2022年4月21日，省委书记郑栅洁同志在安庆调研期间督导指示、4月22日全省“两强一增”推进视频会议上的工作部署和4月23日，市委常委、县委书记汪冬对部分乡镇农村人居环境整治情况“四不两直”暗访要求，真正做到目光所至看到问题、耳听范围想到问题、所思所想直面问题、所作所为解决问题，加大农村人居环境整治力度，深入村头村尾、街前巷后、房前屋后、河塘沟渠等死角盲点，就垃圾乱堆放、建（构）筑物乱搭建、污水乱排放及旱厕未拆除等环境问题进行全面摸底排查，对发现的问题分类施策，对短期内能整改的，做到立行立改，对因城乡规划拆迁等短期不能解决的，保证农村环境干净、整洁、有序，让老百姓生活得更顺心更舒心。

- 攻坚范围及重点清理对象

（一）清理公路沿线主干道可视范围内两侧及周边乱堆乱放、乱搭乱建、废弃广告牌；

（二）清理中心村庄、人口相对集中的自然村庄乱堆乱放、乱搭乱建；

（三）清理河塘沟渠堰坝排水沟等黑臭水体，水域漂浮物；

（四）清理村部、学校、卫生室、文化广场等公共场所周边突出环境问题；

（五）清理拆除公路沿线长期无人居住、无人修缮的废弃房屋、残垣断壁、废弃畜禽圈舍、旱厕；

（六）清理整治所有脏乱差的公厕；

（七）清理其他影响群众生产生活脏乱差的环境问题。

三、攻坚步骤

（一）宣传发动（6月6日至6月20日）

注重宣传引导，广泛发动群众。镇召开农村人居环境整治攻坚大会，各村分村民组召开农村人居环境整治动员会，向群众讲清开展农村人居环境整治工作的重要意义，明确整治目标和整治要求，引导群众对房前屋后乱堆乱放及乱搭乱建自行清理，养成良好的卫生生活习惯。

（二）集中整治（6月10日至7月20日）

1.摸排建档。各村要对本村范围内乱搭乱建、乱堆乱放、陈年垃圾、脏乱塘沟、畜禽养殖粪污、废弃广告牌等进行全域摸底，登记建账，要做到不漏一处。并建立问题、任务、标准、责任“四项清单”，明确责任人和整改时限，结合实际，分类整治，于6月15日前将摸底表（纸质和电子档）报送至镇农管中心汪家元处。

2.集中整治。各联系村班子成员、驻村镇干、村两委干部、振兴工作队、公益性岗位负责对群众自行清理不到位的路段、范围、区域，开展清理整治，重点对废弃猪圈、旱厕、鸡笼等常年影响群众生产生活的重点难点问题进行集中攻坚。要实行清单销号制度，建立清单闭环管理，逐户整改销号。排查出的问题要在1个月内整改完毕，镇将于7月15日组织相关部门对整改情况进行实地验收。

四、攻坚措施

（一）强化领导，成立专班

为确保农村人居环境整治工作有序推进，以村为单位成立农村人居环境整治专班，由联系村班子成员任组长，包村镇干、村书记（含第一书记）、乡村振兴工作队及抽调人员为成员。

（二）强化责任，严明纪律

联系村班子成员是所在村第一责任人，村书记（第一书记）是直接责任人，专班全体人员要切实负起责任，主动作为，广泛动员群众积极参与，全面落实人居环境整治任务目标。对完成整改的问题，要及时上报，镇将组织专人验收，并明确常态化监督管护责任。不管哪一种类型的问题、哪一级责任的问题，都必须一个一个的真改、实改，要改彻底改到位，高质量整改清零。

（三）强化督查，严格考核

在农村人居环境整治攻坚行动期间，镇督查办要切实加强检查督查，对工作进展快、效果明显的单位予以表彰，对行动迟缓、工作不力的单位和个人进行通报批评，并严格追究相关责任；督查和验收结果纳入当月重点工作考评和年终总评。