2024年项目工作总结

今年以来，全年实施项目19个，资金规模1450万元（含社会投资项目1个），其中工程类13个，采购服务类2个；项目发包19个，推广以工代赈项目3个，直接发包项目1个，目前完成验收17个项目，已完成审计报帐项目16个，现将全年来的工作情况总结如下：

一、建立健全项目管理机制。

今年以来，通过调整项目建设领导组，修订完善乡政府项目发包监督管理制度，形成了流程清单式管理模式，采取项目分管领导负责制，项目监管形成乡、村、监理单位三级监督机制，项目办定期召开调度会及工作例会，有效安排重点工作，及时讨论工作难题，全面统筹协调推进全乡各类项目建设任务，全面跟进项目谋划、项目勘察设计、项目招投标（发包）、项目实地建设督查、项目验收及审计、项目报账等全过程。

二、加强项目监督管理

针对项目建设中存在的问题对施工单位、监理单位进行同步处罚机制，今年以来，在施工过程中违约处罚施工企业1家，监理单位1家，共计罚款3笔，共计违约处罚0.2万元，诚信企业差评企业1家，在全乡项目建设形成良好的项目监管风气，从严从重进行兑现履约管理，保证项目按质完成。

三、加强财政衔接项目建设管理

（一）项目库建设。围绕乡村振兴目标任务，聚焦产业发展，补齐基础设施短板，开展2024年项目库调整工作。严格执行“三公示一公告”制度。坚持关口前移。行业主管部门负责入库项目的审核把关，对入库项目的必要性、可行性、合规性进行论证，提高入库项目质量。

（二）项目监控、公告公示制度执行到位。全年实施财政衔接资金项目5个，投资规模423.8万元，严格按照项目绩效申报、计划公告、实施方案公示、绩效目标运行监控、完成情况报告、绩效目标自评等衔接资金项目管理。

（三）严格项目管理制度。根据招投标制、合同制、监理制的管理要求，我们严格控制施工现场项目变更，从项目实施效益出发，确保项目使用目标达成。为此，我们实行乡级联合验收报请主管部门竣工验收制。

四、今年以来主要完成工作

1.做好项目申报、谋划、项目管理程序，配合分管领导做好日常项目协调、招投标、项目监管、验收、审计工作等相关工作。

2.搞好项目日常联系、调度和跟踪服务工作机制，实行项目建设合同管理制度，确保各类项目有序推进。

3.迎接三个季度的财政衔接资金项目督查，公管局招标（发包）工作检查；完成2宗农村产权交易，全年完成4宗农村产权交易。

4.完成了市纪委牵头对各县工程项目专项整治，需完善2017年1月1日以来的项目备案、登记项目和自查上报工作；

五、2025年及下步重点工作。

积极对接主管部门，谋划明年项目，做好项目实施前期要素准备。截至当前，谋划明年实施的项目（关庙乡人才公寓建设、金寨县关庙乡养老服务中心、关庙村养猪场环境整治、大别山山核桃之乡建设、农村基础设施道路及危桥改造、水利项目、全乡8个自然村庄美丽宜居建设等）；

1.12月上旬，做好迎接县公管局下半年全县工程建设项目招标（发包）检查工作；

2.12月底完成2025年代理机构选择，一次性选定代理机构，不再单个项目一事一议，并与2024年签证的代理合同形成无缝对接；

3.12月底前做好2025年项目建设监理单位选聘工作。

4.准备做好2024年财政衔接资金绩效考评工作；

5、2024年财政衔接资金项目形成的固定资产，进行确权、移交、登记、管护、入账到村到户。