关于下达金寨县2025年第三批财政衔接

资金项目计划的通知

各乡镇人民政府，县直有关项目主管部门：

根据安徽省财政厅《关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（皖财农〔2025〕445号）文件要求，经2025年6月4日县委农村工作领导小组会议研究，决定下达《金寨县2025年第三批财政衔接资金项目计划》，现将有关要求通知如下：

一、认真编制项目实施方案。严格按照《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（皖乡振发〔2023〕50号）有关规定，依据批复的项目计划，及时编制《项目实施方案》。

二、全面落实公告公示制度。切实履行公告公示有关要求，按照时间节点及时做好项目计划公告、项目实施方案公示、项目实施结果公告、年度项目计划完成情况公告工作。

三、严格执行政府采购制度。60万元以上的工程均属于政府采购工程项目，应当编制政府采购预算、公开采购意向、申报采购计划、落实政府采购支持中小企业发展及绿色创新采购政策、完成合同备案。采购意向公开时间不得晚于采购公告发布前30日。400万元以上与建筑物、构筑物的新建、改建、扩建有关的工程，200万元以上与工程建设有关的重要设备、材料等货物，以及100万元以上与工程建设有关的勘察、设计、监理等服务，在招标采购阶段适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例，应依法开展招标活动。60万元（含）-400万元（不含）的工程以及400万元以上与建筑物、构筑物的新建、改建、扩建无关的装修、拆除、修缮工程，属于依法不进行招标的政府采购工程，适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，应依法选择竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购方式。

四、切实规范项目建设程序。认真贯彻落实项目法人责任制、招投标制、合同制、监理制、县级竣工验收制、项目审计决算和报账制等制度要求，严格按照批复内容实施项目，切实履行标后管理各项要求，按照时间节点完成项目建设和资金支出任务。

五、压紧压实部门监管职责。项目主管部门要切实履行日常监管和实施验收职责，督促项目建设单位按时完成项目建设和资金支出任务。项目主管部门收到项目实施单位验收申请后，原则上30天内应会同相关部门成立项目验收小组，完成项目验收。验收内容主要包括项目建设内容与批复内容的一致性、资金使用的合规性、建设过程的规范性、项目质量的达标情况以及项目绩效目标监控的规范性、目标实现的真实性和准确性等。

六、强化项目资金过程监管。严禁擅自调整和变更项目建设内容、建设地点，严禁截留、挤占、套取、挪用项目资金，严禁将项目勘察设计、监理和审计等费用在项目资金中列支。一经发现，将按有关规定严肃追究相关人员的责任。

附件：金寨县2025年第三批财政衔接资金项目计划

中共金寨县委农村工作领导小组

2025年6月4日

附件

金寨县2025年第三批财政衔接资金项目计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设 性质 | 建设 地点 | 中央衔接资金 | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 主管部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 2821 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 产业 |  |  |  | 503.01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | “六安瓜片”溯源试点项目 | 县农业农村局 | 新建 | 麻埠镇 | 200 | 建设溯源试点6个，配备溯源相关设备，并对“六安瓜片”鲜叶收购和茶叶销售环节实行溯源管理 | 溯源赋码试点不超过34万元/个 | 2025年6-12月 | 受益脱贫户50户，户均增收500元 | 提高鲜叶收购均价，促进群众增收 | 县农业农村局 |
| 2 | 农产品质量提升 | 各乡镇政府 | 续建 | 全县 | 303.01 | 实施“两个替代”提升项目，推广有机肥等绿色农资，开展产品质量检测 | 有机肥补贴60%、小微除草机补贴不超过40%、生物农药、粘虫板、诱捕器、杀虫灯等补贴不超过60% | 2025年6-12月 | 受益脱贫200户，户均增收500元 | 开展绿色生产，保护生态环境，提高农产品质量，促进群众增收 | 县农业农村局 |
| 二 | 易地扶贫搬迁后续扶持 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 司马村河堤修复工程 | 古碑镇政府 | 新建 | 司马村 | 90 | 新建均高1.5米护岸180米，均高2米护岸350米，均高2.5米护岸220米，均高3米护岸长130米 | 混凝土600元/立方米 | 2025年6-12月 | 受益脱贫户15户，项目使用年限10年 | 通过保护农田菜园，促进群众产业增收 | 县农业农村局 |
| 三 | 贴息 |  |  |  | 2222 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 易地扶贫搬迁贴息 | 县发改委 县城投公司 | 新建 | 全县 | 2222 | 用于易地扶贫搬迁贴息补助 | 根据易地扶贫搬迁贷款利息补助 | 2025年6-12月 | 受益搬迁人口25569人 | 通过住房、公共服务设施建设，改善农村农民居住条件和农村面貌 | 县发改委 |
| 四 | 管理费 |  |  |  | 5.99 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理费 | 县财政局 | 新建 | 全县 | 5.99 | 用于项目勘察设计、监理、审计等费用 | 根据项目投资补助 | 2025年6-12月 | 受益脱贫人口20000人 | 保障项目建设成效 | 县财政局 |

中共金寨县委农村工作领导小组 2025年6月4日印发